Viborg, d. 20/11 2005

Vertrag geltend für die renovierung von Ford Consul GT, Kennzeichen SL 43325, Chassisnr. GAGCNR68660

Auftraggeber

Jan Luxenburger

Bisballevej 14, Grundvad

DK-8800 Viborg

Dänemark

# Ausführender

Andreas Dabrowski

Fordpolska

58500 Jelenia Gora

Polen

# Details der renovierung

Siehe die beigefugten Listen „Auszuführende arbeiten“ und „Nähere beschreibungen“

# Gesamtsumme der renovierung und zahlungsbedingungen

5000,00  Euro, schreibe fünftausend Euro. 50% des Gesamtpreises wird bei abgeben des Autos gezahlt. Hierfür wird in diesem Vertrag quittiert. Der Rest wird bei der abholung gezahlt, wenn die vereinbarten arbeiten ausgeführt sind.

# Laufzeit der renovierung

Auto wird am 21. November 2005 abgegeben und ist in 4-5 Monaten renoviert.

# Weitere Bedingungen

- Das Fahrzeug ist in abgeschlossenem zustand aufzubewahren und immer in abgeschlossener Halle oder Werkstattplatz.

- Die Werkstatt hat eine ausweisbare und gültige Versicherung

- Das Fahrzeug wird nur von angestellten der Werkstatt handtiert.

- Das Fahrzeug wird ohne Kennzeichen zur renovierung abgegeben

- Überschreitungen des Gesamtpreises müssen vorher mit dem Auftraggeber verabredet werden.

- Überschreitungen des Zeitplanes müssen vorher mit dem Auftraggeber verabredet werden.

- Mindestens alle 14 Tage werden die Arbeiten mit Fotos dokumentiert (per Email an jan@jubbas.dk).

## Technische bedingungen

- Um die anforderungen des Dänischen TÜVs aufzufüllen, müssen Schweissnähte an tragenden Teilen der Karroserie mindestens 25 mm von Kanten, Ecken und Knicke sein.

- Das Auto wird in Fahrbereitem zustand abgegeben und muss bei der abholung auch voll fahrbereit sein. Motor, Getriebe und Fahrwerk werden vor der abholung justiert. Alles wird montiert (Zierleisten u. ä.).

Unterschriften und Quittung

Jelenia Gora, am 21. November 2005

______________________________		_______________________________

Jan Luxenburger, Auftraggeber		Andreas Dabrowski, Ausführender

Quittung für:

Datum: _________

2.500 Euro bei abgabe: ________________________ (Andreas Dabrowski)

Datum: _________

2.500 Euro bei abholung: ______________________ (Andreas Dabrowski)